Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | DEEP – Detailed (chi tiết vừa đủ) | Thẻ chỉ có tiêu đề, không mô tả yêu cầu nên Developers không hiểu rõ tính năng cần làm. |
| H2 | Sai | DEEP – Prioritized (ưu tiên theo giá trị) | Thẻ đổi màu giao diện ít giá trị hơn nhưng lại đứng trên thẻ tự động chia tiền cho khách đi ghép. |
| H3 | Đúng | — | Thẻ ở cuối Backlog có mô tả ngắn và ước lượng sơ bộ là “lớn”, phù hợp với hạng mục ưu tiên thấp chưa cần chi tiết nhiều. |
| H4 | Sai | Quy tắc Product Backlog là nguồn sự thật duy nhất | Tú là Developer nên không có quyền tự thêm thẻ và thay đổi thứ tự ưu tiên trong Product Backlog. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng công việc một chiều và tiêu chuẩn Done | Bảng thiếu cột kiểm thử hoặc xác minh và thẻ code xong chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn Done để chuyển sang Done. |

Phần 2 – Sửa lỗi

- H1: Thẻ “Làm tính năng đi ghép” cần bổ sung mô tả rõ ràng về mục tiêu, yêu cầu chính và tiêu chí chấp nhận để Developers hiểu và thực hiện.

- H2: Product Owner sắp xếp thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên thẻ “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì có giá trị cao hơn.

- H3: Giữ nguyên thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” ở cuối Product Backlog, với mô tả ngắn và ước lượng sơ bộ “lớn”.

- H4: Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” cho Đức (Product Owner) xem xét; chỉ Đức mới được quyết định thêm thẻ và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

- H5: Sắp xếp lại các cột Trello theo đúng thứ tự: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done; chỉ chuyển thẻ sang Done khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done).